## Slide 1: Introduction
개발 일정
2026 시스템 개발 로드맵 | 5 Phases | 3월 → 12월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
01 KOM & 방향성 검토
02 L&L System Mgmt
03 Trend Mgmt
04 Risk Mgmt
05 시스템 개발 Wrap-up
01
~ 3월 중순
KOM & 방향성 검토
TFT 결성
현업 시스템 · 공종별 업무 파악
2개 시스템 필요성 도출
02
3월 중순 ~ 4월 중순
L&L System Mgmt
HMAP 기반 L&L 시스템 개발
착수 전 사례 검토 체계 구축
미반영 건 Trend Mgmt 이관
03
4월 중순 ~ 5월 중순
Trend Mgmt
SAT4 · CSSP 자료 연계
입찰 대비 변경사항 기록 · 관리
Log → Master → Trend 3단 분류
04
5월 중순 ~ 6월, 9월
Risk Mgmt
L&L 에 리스크 개념 도입
Trend Mgmt 에 리스크 개념 도입
05
10월 ~ 12월
시스템 개발 Wrap-up
보안 · 로그인 기능 추가
결제 시스템 연동
시스템 런칭 예정
핵심 방향 현업이 실제 사용하는 체계(L&L · Trend Management)를 기반으로 개발하고, 여기에 리스크 관리 관점을 접목 → 보안 · 결제까지 갖춘 통합 시스템으로 런칭